РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЕЛЬЦА

пятого созыва

13 сессия

# Р Е Ш Е Н И Е

От 27.09.2013                                                                        № 105

Об информации председателя комитета по коммунальному хозяйству администрации города Ельца «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ельца к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов»

Рассмотрев информацию председателя комитета по коммунальному хозяйству администрации города Ельца «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ельца к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов», учитывая рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов города Ельца, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ельца, Совет депутатов города Ельца

РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию председателя комитета по коммунальному хозяйству администрации города Ельца «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ельца к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов» (прилагается).

Председатель Совета депутатов                                                                                города Ельца                                                                                     В.Н. Никон

Приложение к решению

Совета депутатов города Ельца

от 27.09.2013 №105

Информация

председателя комитета по коммунальному хозяйству администрации города Ельца «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ельца к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов»

Подготовка объектов жилищного комплекса и объектов социальной сферы к предстоящему отопительному периоду проводится в соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от 14.05.2013 № 173-р «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства области в осенне-зимний период 2012-2013 годов и мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов», постановлением администрации г. Ельца Липецкой области от 04.06.2013 № 794 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства города Ельца и учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период 2012-2013 годов и задачах подготовки к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов».

Жилищный фонд

В ходе подготовки к отопительному периоду жилищного фонда города выполнены следующие виды работ на сумму 14702,7 тыс. руб.

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа):

- смена внутреннего трубопровода; отопления и водопровода – 98%;

- изоляция внутреннего трубопровода; отопления и водопровода-98%;

- промывка и опрессовка трубопроводов внутридомовых систем центрального отопления – 98%;

- произведена ревизия, ремонт, замена запорной арматуры трубопроводов – 100%;

- выполнена герметизация и утепление межпанельных швов в домах.

2) ремонт кровли – 100%.

Данные по установке приборов энергоресурсов

| Наименование показателя | Подлежит оснаще-нию приборами учета | В т.ч. фактически оснащено приборами учета на 01.01.2013г. | Установ-лено в 2013г. | Всего по МКД установ-лено приборов учета энергоре-сурсов | Нет техни-ческой возмож-ности | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число многоквартирных домов - 907 |  |  |  |  |  |  |
| тепловой энергии | 442 | 412 | 0 | 412 | 30 | 100 |
| - холодной воды | 559 | 352 | 207 | 559 | 245 | 100 |
| - электроэнергии | 686 | 494 | 122 | 623 | 0 | 91 |

В настоящее время на территории города Ельца функционирует 18 управляющих компаний (далее – УК), 89 товариществ собственников жилья и 9 жилищно-строительных кооперативов, которые обслуживают 907 многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда 1237,8 тыс. м2, из них УК 912,66 тыс. м2.

В рамках муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца, на 2013 год» действующей на основании Федерального закона от 27.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» запланированы денежные средства в размере 25145,000 тыс. руб.

| Источник финансирования капитального ремонта | Предусмотрено на 2013 г. (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Средства Фонда | 9720,554 |
| Средства Субъекта Федерации | 5826,348 |
| Средства местного бюджета* | 5826,348 |
| Средства собственников помещений | 3771,750 |
| в том числе: |  |
| Средства местного бюджета (за неприватизированные квартиры) | 323,494 |
| ИТОГО: | 25145,000 |

В указанной программе принимают участие 5 многоквартирных домов: ул. Костенко 44; ул. Костенко 44а; ул. Октябрьская д.32; ул. Октябрьская д.31; ул. Черокманова д.21.

Перечень видов работ по капитальному ремонту домов

| Вид работ | Кол-во объектов по Программе 2013 года (ед.) |
| --- | --- |
| Ремонт кровли | 3 |
| Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 5 |
| Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 4 |
| Ремонт инженерных систем водоотведения | 5 |
| Ремонт инженерных систем электроснабжения | 1 |

Очень важной проблемой остается отключение газовых горелок в квартирах жилых домов. Принято решение о создании комиссии совместно с представителем «Елецгаз» филиал ОАО «Липецкоблгаз», органами пожарного надзора, представителем УК для определения возможностей дальнейшей эксплуатации газовых отопительных печей, дымовых и вентиляционных каналов для принятия мер по их реконструкции и установки приобретенных  газовых горелок взамен срезанных.

Водоснабжение и водоотведение

Подготовка объектов водопроводно-канализационного хозяйства Липецкой области к работе в зимних условиях ведется в соответствии с намеченными мероприятиями.

Выполнен капитальный ремонт водопроводных колодцев - 34 ед., канализационных колодцев - 119 ед. Отремонтировано задвижек на сети водопровода и насосной станции - 21 шт.

Выполнены проверка, ремонт и регулировка водоразборных колонок - 308 шт.; капитальный ремонт системы вентиляции на ГОС (далее - городские очистные сооружения) и КНС (далее - канализационная насосная станция).

Произведены ремонт кровли ГОС - 581 м2, ремонт кровли ГСН - 100 м2 (далее - главная насосная станция); проверка, ремонт и регулировка пожарных гидрантов - 290 шт. Выполнен капитальный ремонт пожарных гидрантов - 9 шт.

Заменено ветхих водопроводных вводов (ул. Пушкина, 138; ул. Коммунаров, 55; ул. Советская, 133) - 41 п.м., уличной сети - 10 п.м.

Выполнена замена глубинных насосов на скважинах - 4 ед., капитальный ремонт насосного агрегата на насосной станции 2-го подъема №3.

В целях обеспечения модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения разработана и утверждена городская целевая программа «Чистая вода на 2012-2014 годы». В 2013 году выделены денежные средства из городского бюджета на программу «Чистая вода на 2012-2014 годы» в размере 15 034,4 тыс. руб.

МБУ «Управление капитального строительства» города Ельца назначено заказчиком-застройщиком на выполнение мероприятий Программы.

2 ноября 2013 года планируется завершение работ по объекту: «Сети напорной и самотечной канализации к КНС по ул. Маяковского в г. Ельце». Общая протяженность построенных сетей составляет 1293,5 п.м.

Выполнен первый этап работы по объекту «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Елец», в т.ч. системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура» (сети водопровода, сети канализации, устройство тротуаров, водозабор). Объём выполненных работ составляет 8 322,6 п.м., из них сети водопровода - 5916,0 п.м., сети канализации - 2 406,6 п.м.

Состоялся аукцион на выполнение проектных работ по объекту «Канализация по улицам поселка Мирный».

Теплоэнергетика

В соответствии с постановлением администрации города Ельца от 28.06.2013 года № 965 созданы комиссии, осуществляющие проверку готовности к отопительному периоду, разработаны мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта к предстоящему отопительному сезону.

По состоянию на 12 августа 2013 года полностью завершены  гидравлические испытания теплосетей. Обнаружено 35 порывов, устранено 31, заменено ветхих тепловых сетей 635,5 п.м., подготовлено 66 ед. котельных, из них образования 20 ед., здравоохранения 7ед., на объектах культуры 1 ед.

В настоящее время в муниципальной собственности находятся 48 участков тепловых трасс, падающих тепло к учреждениям здравоохранения, образования и другим социально значимым объектам. Администрация города Ельца на протяжении 2011-2012 гг. и в текущем 2013 г. обращалась к руководству филиала ОАО «Квадра» «Восточная региональная генерация» с просьбой о передаче указанных участков в аренду. В настоящее время вопрос о передаче указанных участков находится в стадии оформления документации.

Немаловажной остается проблема по замене теплосетей по ул. Коммунаров (участок от ул. Героев до гостиницы ОАО «Интурист-Елец» протяженностью 1,9 км.)

Еще одной из важных проблем является техническое перевооружение газового оборудования котельной по ул. Вермишева, 29а и строительство модульных котельных для детского сада № 12 по ул. Ленина, 59, детского сада №8 по ул.М. Горького, 97. Администрация города Ельца подготовила и направила документацию на софинансирование в администрацию Липецкой области.

В настоящее время продолжена работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство модульной котельной для теплоснабжения жилых многоквартирных домов по ул. Хлебная, д.3, ул. Энергетиков, д.12.

Подготовка спецтехники

В ходе подготовки к отопительному периоду заготовлено 6,0 тыс. тонн пескосоляной смеси, 20 ед. специальной техники.

Электроэнергетика

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. уделяется особое внимание подготовке к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и снижению среднего времени восстановления энергоснабжения. Для повышения аварийной и эксплуатационной готовности в период низких температур формируются и оптимально размещаются аварийные резервы на базах районов электрических сетей (далее – РЭС).

Елецкий РЭС обеспечивает электроэнергией 35972 абонентов физических лиц и 3971 юридических лиц, расположенных в городе Ельце и 99 населенных пунктах Елецкого района. В зоне обслуживания Елецкого РЭС находятся: 3412 км воздушных линий 0,4-10 кВ; 308 км кабельных линий 0,4-10 кВ и 640 шт. трансформаторных подстанций.

В рамках исполнения ремонтной программы проведен ремонт 7 трансформаторных подстанции 6/0,4 кВ; 9,54 км воздушных линий 0,4-6 кВ; 0,08 км кабельных линий 0,4 кВ. Освоено 1067,45 тыс. руб.

По инвестиционной программе филиала ОАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго» подрядные организации приступили к строительству электросетей по улицам Восточная, Пронская, Тульская, Ф. Елецкого, К. Тона, Б. Лесюка. Приступили к проектированию электроснабжения микрорайона «Черная слобода» со строительством в перспективе подстанции 35/6кВ, завершается проектирование сетей 6/0,4 кВ для электроснабжения поселка ТЭЦ от электросетей филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Липецкэнерго».

В течение первого полугодия 2013 года осуществлялась деятельность по технологическому присоединению потребителей к сетям ОАО «МРСК-Центра» - «Липецкэнерго», за отчетный период было присоединено 126 потребителей  юридических и физических лиц суммарной мощностью 1928 кВт.

Дорожное хозяйство

Объём выделенных бюджетных ассигнований на выполнение капитального, текущего ремонта автомобильных дорог и внутриквартальной территории города Ельца в 2013 году составляет 125,2 млн. руб. из них:

- за счет средств местного бюджета на сумму 14,3 млн. руб., объем выполненных работ составляет 24 607 м2.

-  за счет средств областного бюджета на сумму 85,9 млн. руб., объём выполненных работ составляет 188 206,5 м2.

Работы по восстановлению дорожного покрытия  выполнены на следующих улицах города: ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Костенко, ул. Лучковская, ул. Радиотехническая, ул. Гагарина и на многих других улицах города, объём выполненных работ составляет 212 813,5 м2.

Выполнен текущий ремонт внутриквартальной территории на сумму 25,0 млн. руб., объем выполненных работ составляет 55 620,5 м2.

Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда

По программе « Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Ельца, на 2012-2014 годы» на 2013 год в городском бюджете запланировано 29510,3 тыс. руб.

В соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 11.03.2012 № 83, городскому округу город Елец выделены денежные средства в размере 6479,372 тыс. руб. из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 782,881 тыс. руб. из областного бюджета.

Администрацией города заключены муниципальные контракты на долевое строительство 6 трехкомнатных квартир и произведена оплата 30% цены муниципальных контрактов в размере 3203,337 тыс. руб., в том числе 1943,811 тыс. руб. из федерального бюджета 234,864 тыс. руб. из областного бюджета и 1024,662 тыс. руб. из городского бюджета.

В соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 26.04.2013 № 210, в 2013 году городскому округу город Елец запланированы денежные средства на софинансирование мероприятий по переселению граждан в размере 4340,614 тыс. руб. из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 4658,853 тыс. руб. из областного бюджета для приобретения 13 квартир. В настоящее время поступили денежные средства в размере 30% от запланированных сумм федерального и областного бюджетов. Подготовлены заявки на объявление открытых аукционов в электронной форме для закупки квартир.