РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЕЛЬЦА

пятого созыва

11 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

От 31.05.2013                                                                                             №75

О результатах мониторинга выполнения за 2012 год Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 г.г., утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009             № 422 (с изм. от 16.07.2010 № 476)

Рассмотрев представленную администрацией города Ельца информацию о результатах мониторинга выполнения за 2012 год Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 г.г., учитывая рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов города Ельца, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом города Ельца, Совет депутатов города Ельца

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга выполнения за 2012 год Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 г.г. (прилагается).

2. На основании указанной в п. 1 настоящего решения информации признать работу ОАО «Квадра» неудовлетворительной.

3. Администрации города совместно с ОАО «Квадра» принять меры для выполнения мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой ОАО «Квадра» на период 2010-2014 г.г., в полном объеме за 2012 год.

Председатель Совета

депутатов города Ельца						        В.Н. Никонов

# Приложение к решению

Совета депутатов города Ельца

от 31.05.2013№ 75

Информация о результатах мониторинга

Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период с 2010 по 2014 г.г.,

утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009 № 422

(с изменениями от 16.07.2010 № 476),

за 2012 год

Мониторинг  выполнения Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период с 2010 по 2014 г.г. за 2012 год  проведен в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 № 48.

| Показатели | Индикаторы | Значение индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. по Программе |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Уровень потерь, % | 26,453 | 21,84 | 20,48 | - |
|  | Коэффициент потерь, тыс.Гкал/км | 2,069 | 2,1125 | 2,2392 |  |
|  | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | 1,057 | 1,0299 | 1,0253 | - |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры,% (оборудование передачи тепловой энергии) | 44,88 | 50,07 | 53,29 | - |
| Источники инвестирования инвестиционной программы | Всего инвестиций за период, тыс.руб. | 10614 | 14095,26 | 13053,1 | 13520 |

Показатели Программы по надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) не сопоставимы с аналогичными показателями мониторинга.

За счет надбавки к тарифу предприятием в 2012 году выполнено работ по мероприятиям Программы на сумму 13053,1 тыс.руб. без НДС и налога на прибыль.

| Показатели | Величина показателя в базовом году (до начала реализации целевой программы) | 2010 г. | 2011 г. | по Программе на 2012 г. | факт 2012 г. | Откл. от плана 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| -уровень потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей, Гкал в год | 3687 | 3345 | 3002 | 2680 | 2664 | -16 |

Величина снижения потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей с начала действия Программы составила 1023 Гкал, вместо 1007 Гкал, предусмотренных Программой.

В 2012 году было продолжено строительство тепловых сетей п. Строитель (мероприятия  Программы 2010-2011 года).

В связи с тем, что по объекту «пос. Строитель» (сроки исполнения по Программе 2010-2011 год) фактическое выполнение будет завершено в 2013 году, отчет о фактических затратах и результат по достигнутым показателям будет дан по окончании  2013 года в целом по данному объекту.